|  | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11/2020 |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

Trong tháng 10 năm 2020, thiên tai bão lũ đã ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống điện và cung ứng điện khu vực miền Trung. Sản lượng điện tiêu thụ tháng 10/2020 sụt giảm do miền Bắc chuyển mùa và miền Trung bị ảnh hưởng liên tiếp bởi các cơn bão và mưa lớn gây lũ lụt diện rộng.

Trong tháng 10/2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 20,23 tỷ kWh (trung bình 652,6 triệu kWh/ngày), sản lượng ngày lớn nhất đạt 715,36 triệu kWh và công suất lớn nhất toàn hệ thống đạt 35.094 MW. Lũy kế 10 tháng năm 2020, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 205,6 tỷ kWh, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Thủy điện huy động cao, đạt 58,92 tỷ kWh, tăng 1,22% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Nhiệt điện than đạt 103,74 tỷ kWh, tăng 6,35% so với cùng kỳ năm 2019

+ Tua bin khí đạt 29,69 tỷ kWh, giảm 17,98% so với cùng kỳ năm 2019

+ Nhiệt điện dầu đạt 1,043 tỷ kWh, giảm 11,58% so với cùng kỳ năm 2019

+ Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đạt 8,95 tỷ kWh. Riêng điện mặt trời đạt 7,95 tỷ kWh (gấp 2,28 lần so với cùng kỳ năm 2019).

+ Điện nhập khẩu đạt 2,57 tỷ kWh, giảm 7,41% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 10 tháng năm 2020, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 115,71 tỷ kWh, chiếm 56,28% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không tính EVNGENCO3 và các công ty cổ phần) đạt 68,2 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 33,2%.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 10/2020 đạt 18,3 tỷ kWh, tăng 3,12% so với tháng 10/2019. Trong đó, điện cấp cho công nghiệp tăng 3,7%; điện cấp cho kinh doanh dịch vụ thương mại giảm 11,87%; điện cấp cho quản lý tiêu dùng tăng 5,47% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2020, điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 180,61 tỷ kWh, tăng 3,12% so với cùng kỳ năm 2019.

Về công tác khắc phục các sự cố lưới điện do bão lũ:

Bão số 6 (LINFA): Ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, gây mất điện một số xã và đã được khôi phục cấp điện xong ngày 12/10/2020.

Bão số 7 (NAGNKA): Ảnh hưởng đến các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, gây mất điện hơn 150.000 khách hàng. Khách hàng cuối cùng tại tỉnh Thanh Hóa đã được  hôi phục cấp điện vào 21h ngày 14/10/2020.

Bão số 8 (SAUDEL): ảnh hưởng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Bão số 9 (MOLAVE) có cường độ mạnh nhất trong vòng 20 năm qua tại miền Trung làm hư hỏng nhiều thiết bị trên lưới điện; gần 2,4 triệu khách hàng bị ảnh hưởng cung cấp điện: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Trị, Phú Yên, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Bình và Đăk Lăk. Đến ngày 04/11/2020 hầu hết các khách hàng bị ảnh hưởng đã được khôi phục cấp điện.

Bão số 10 (GONI): Gây mất điện một số khách hàng tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Đến ngày 08/11/2020 đã cơ bản khôi phục cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng, trừ khu vực còn ngập sâu, chia cắt.

Thực hiện chỉ tiêu thu tiền điện không dùng tiền mặt: Đến hết tháng 10 năm 2020, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 68,74%; tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt 90,63%.

Tình hình lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Trong 10 tháng đầu năm 2020, trên toàn quốc đã lắp đặt 42.102 dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1.608,4 MWp; sản lượng điện phát lên lưới là 637,5 triệu kWh và đã thanh toán cho khách hàng 762 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, đã có 64.479 dự án điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành với tổng công suất 1.992 MWp với sản lượng điện phát lên lưới là 759,8 triệu kWh và đã thanh toán cho khách hàng 905 tỷ đồng.

Về đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện: Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 (công suất 49MWp) chính thức hòa lưới điện quốc gia ngày 5/11/2020. Đối với các dự án lưới điện: Trong tháng 10/2020 đã khởi công 16 công trình và hoàn thành đóng điện 10 công trình lưới điện 110 - 500kV (gồm: 03 công trình 500kV, 01 công trình 220kV, 06 công trình 110kV). Lũy kế 10 tháng năm 2020 đã khởi công 123 công trình và hoàn thành đóng điện 106 công trình lưới điện 110 - 500kV (gồm: 12 công trình 500kV, 12 công trình 220kV, 82 công trình 110kV).

Về thoái vốn: Đã bán đấu giá thành công 2.650.000 cổ phần EVNFinance và hoàn thành thoái toàn bộ vốn của EVN tại EVNFinance.

Một số nhiệm vụ công tác của EVN trong tháng 11 năm 2020

Tháng 11/2020, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 682,2 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 36.823 MW.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 11/2020 là: Khai thác nhiệt điện than và tuabin khí theo kết quả tối ưu thủy điện - nhiệt điện; huy động cao các nhà máy thủy điện có lưu lượng nước về tốt và đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương. Nâng cao độ khả dụng các nhà máy điện. Vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo sản xuất, cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như sinh hoạt của nhân dân.

Về công tác đầu tư xây dựng: Hoàn thành phát điện Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4. Tập trung thực hiện các dự án nguồn điện trọng điểm gồm: Đường dây 500kV đấu nối nhà máy điện Nghi Sơn 2, đường dây 220kV Hải Dương - Phố Nối để  giải tỏa công suất khi các tổ máy vào vận hành; các dự án phục vụ đấu nối, cấp điện thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1; các dự án giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo (lắp máy biến áp tại Long Phú, các đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm, Ninh Phước - Thuận Nam, Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh, Đông Hà - Lao Bảo, các trạm biến áp 220kV Cam Ranh, Lao Bảo, Vân Phong, Phan Rí (máy 2)); các dự án giải tỏa công suất các nguồn thủy điện Tây Bắc, khu vực Nghệ An, các dự án phục vụ mua điện Lào; các dự án đảm bảo cung cấp điện cho Hà Nội, miền Nam và các khu vực kinh tế trọng điểm (đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín, đường dây 500 - 220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 500kV Việt Trì, đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa, trạm biến áp 500kV Đức Hòa,  trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, nhánh rẽ 220kV trạm biến áp 500kV Tân Uyên)...

Ngoài ra, trong tháng 11/2020, EVN tiếp tục chỉ đạo các Tổng Công ty/Công ty Điện lực tập trung xử lý sự cố lưới điện do bão lũ để khẩn trương khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng còn bị mất điện; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h; chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, các công trình điện và đảm bảo an toàn hồ đập, các nhà máy thuỷ điện, vùng hạ du hồ chứa... Chuẩn bị triển khai các chương trình thường niên: Tuần lễ Hồng EVN lần thứ VI và Tháng tri ân khách hàng năm 2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Email: bantt@evn.com.vn

Điện thoại: 024.66946405/66946413; 	Fax: 024.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn

Fanpage: www.facebook.com/evndienlucvietnam