| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY LỢI Số: /BC-TCTL-QLCT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Về tình hình lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2022-2023,

khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

(Tính đến 17h00’ ngày 08/1/2023)

Tổng cục Thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tính đến 17h ngày 08/1/2023, như sau:

- Tình hình nguồn nước

Mực nước trung bình ngày thứ 3 lấy nước Đợt 1 (tính từ 0 giờ đến 16 giờ ngày 08/1/2023) tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,55 m, cao nhất lúc 11-12 giờ đạt 1,90 m.

- Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước

Mực nước trong ngày vẫn bảo đảm đủ điều kiện cho các công trình thủy lợi đã được nâng cấp và công trình vùng ảnh hưởng triều vận hành, cụ thể như sau:

- Các công trình thủy lợi thuộc vùng không ảnh hưởng triều (các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội): Các trạm bơm đã được nâng cấp, hạ thấp cao trình đặt máy và các trạm bơm dã chiến đủ điều kiện hoạt động tốt; tương tự các năm gần đây, các công trình chưa được nâng cấp không đủ điều kiện mực nước để vận hành (Chi tiết tại Phụ lục I).

- Các công trình thủy lợi thuộc khu vực vùng triều (Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình): Đủ điều kiện vận hành hiệu quả.

- Diện tích có nước

Tổng cộng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 của 11 tỉnh, thành phố theo kế hoạch là 498.709 ha.

Diện tích có nước tính đến 16 giờ ngày 08/1/2023 là 86.031 ha, đạt 17,3% (tăng 5,1% so với ngày 07/1), gồm: Phú Thọ 40%, Nam Định 39%, Ninh Bình 33%, Hà Nam 25%, Hải Phòng 19%, Vĩnh Phúc 14%, các địa phương còn lại đạt từ 0-9% (Chi tiết tại Phụ lục II).

Trong Đợt 1 lấy nước, các địa phương chủ yếu lấy nước để thau chua, rửa mặn, thau rửa hệ thống thủy lợi, tích trữ nước vào hệ thống kênh mương, vùng trũng.

(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: https://capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn)

- Công tác chỉ đạo, điều hành

Tổng cục Thủy lợi đã thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Công điện số 01/CĐ-TCTL-QLCT ngày 03/01/2023 về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

- Trong thời gian lấy nước Đợt 1, gửi tin nhắn điện thoại lúc 7h sáng, báo cáo nhanh lúc 17 giờ hàng ngày về tình hình nguồn nước, diện tích có nước và công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đến Lãnh đạo Bộ, các địa phương và cơ quan truyền thông, báo chí.

- Tham gia đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công tác lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 tại các tỉnh Hà Nam và Nam Định ngày 07/1/2023.

- Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác tiếp tục vận hành các phương tiện để lấy nước.

- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm duy trì lượng dòng chảy theo yêu cầu, tại Trạm Thủy văn Hà Nội ở mức trung bình khoảng 1,7 m.

- Các Chi cục Thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày trong các Đợt lấy nước lên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: https://capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn.

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

| Nơi nhận: | KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Lương Văn Anh |
| --- | --- |
| - BT Lê Minh Hoan (để b/c); - TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Sở NNPTNT, CCTL, Cty KTCCTL liên quan; - Cơ quan truyền thông; - Văn phòng TC (để đăng website); - Lưu VT, QLCT.g |  |

Phụ lục I

TÌNH HÌNH MỰC NƯỚC TẠI THƯỢNG LƯU CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-TCTL-QLCT ngày 08/01/2023                         của Tổng cục Thủy lợi)

| TT | Công trình | MNTK/YC (m) | Mực nước thực tế (m) | Khả năng lấy nước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lúc 7h ngày 8/1 | Lúc 13h ngày 8/1 | Mực nước TB từ 0h đến 16h ngày 8/1/2023 |  |
| 1 | Trung Hà | 7,50 | 5,85 | 5,88 | 5,84 | Không lấy được |
| 2 | Bạch Hạc cũ | 6,05 | 3,64 | 3,74 | 3,66 |  |
| 3 | Bạch Hạc mới | 2,50 |  |  |  | Tốt |
| 4 | Đại Định cũ | 5,57 | 3,20 | 3,39 | 3,28 |  |
| 5 | Đại Định mới | 2,50 |  |  |  | Tốt |
| 6 | Phù Sa cũ | 5,20 | 2,32 | 2,62 | 2,43 | Không lấy được |
| 7 | Phù Sa dã chiến | 1,80 |  |  |  | Tốt |
| 8 | Cẩm Đình | 5,35 | 2,16 | 2,53 | 2,29 | Không lấy được |
| 9 | Thanh Điềm | 0,00 | 1,93 | 2,39 | 2,07 | Tốt |
| 10 | Đan Hoài | 1,08 | 1,75 | 2,25 | 1,90 | Tốt |
| 11 | Liên Mạc | 3,77 | 1,56 | 2,01 | 1,68 | Không lấy được |
| 12 | Ấp Bắc | 2,80 | 1,53 | 1,98 | 1,63 | Không lấy được |
| 13 | Ấp Bắc dã chiến | 0,5 |  |  |  | Tốt |
| 14 | Long Tửu | 2,58 | 1,49 | 1,94 | 1,53 | Không lấy được |
| 15 | TV Hà Nội | 1,70 | 1,56 | 1,89 | 1,55 |  |
| 16 | Xuân Quan | 1,85 | 1,59 | 1,89 | 1,54 | Vận hành hạn chế |
| 17 | Hồng Vân | 1,00 | 1,39 | 1,58 | 1,25 | Tốt |

Phụ lục II

TIẾN ĐỘ LẤY NƯỚC PHỤC VỤ GIEO CẤY VỤ ĐÔNG XUÂN 2022-2023, KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

(Tính đến 17h ngày 08/01/2023)

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-TCTL-QLCT ngày 08/01/2023 của Tổng cục Thủy lợi)

| Tỉnh, thành phố | Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2022-2023 | Đợt 1: Từ ngày 06/1 đến 09/1/2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày 06/1/2023 | Ngày 07/1/2023 | Ngày 08/1/2023 | Ngày 09/1/2023 |
|  |  | Tổng số (ha) | % so với KH | Tổng số (ha) | % so với KH | Tổng số (ha) | % so với KH | Tổng số (ha) | % so với KH |
| Phú Thọ | 35.320 | 13.319 | 37,71 | 13.824 | 39,14 | 14.170 | 40,12 |  |  |
| Vĩnh Phúc | 28.400 | 1.510 | 5,32 | 3.335 | 11,74 | 4.018 | 14,15 |  |  |
| Bắc Ninh | 29.650 | 479 | 1,62 | 591 | 1,99 | 728 | 2,46 |  |  |
| Hà Nội | 81.128 | 2.228 | 2,75 | 2.468 | 3,04 | 2.974 | 3,67 |  |  |
| Hà Nam | 28.318 | 2.738 | 9,67 | 4.833 | 17,07 | 7.139 | 25,21 |  |  |
| Hưng Yên | 25.130 | 0 | 0,00 | 10 | 0,04 | 10 | 0,04 |  |  |
| Hải Dương | 54.000 | 1.518 | 2,81 | 2.315 | 4,29 | 3.000 | 5,56 |  |  |
| Hải Phòng | 27.680 | 95 | 0,34 | 1.043 | 3,77 | 5.243 | 18,94 |  |  |
| Thái Bình | 75.200 | 1.020 | 1,36 | 2.053 | 2,73 | 6.984 | 9,29 |  |  |
| Nam Định | 74.718 | 10.493 | 14,04 | 22.518 | 30,14 | 28.833 | 38,59 |  |  |
| Ninh Bình | 39.165 | 6.796 | 17,35 | 7.655 | 19,55 | 12.932 | 33,02 |  |  |
| Tổng cộng | 498.709 | 40.196 | 8,1 | 60.645 | 12,16 | 86.031 | 17,25 |  |  |