|  | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020 |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2020

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã khắc phục nhiều khó khăn (dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nắng nóng diện rộng, mưa đá, giông lốc tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và bão lũ ở các tỉnh miền Trung....) nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước và sinh hoạt của nhân dân.

Trong tháng 9/2020, nhu cầu tiêu thụ điện tăng do các hoạt động kinh tế - xã hội được phục hồi sau dịch Covid-19 với sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 21,32 tỷ kWh, tăng 8,17% so với tháng 9/2019. Sản lượng điện sản xuất bình quân đạt 710,7 triệu kWh/ngày, trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 778,75 triệu kWh (ngày 04/9), công suất phụ tải lớn nhất đạt 37.835MW (ngày 04/9).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 185,37 tỷ kWh, tăng 2,68% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó:

+ Thủy điện huy động 48,38 tỷ kWh, bằng 91,36% kế hoạch và giảm 6,93% so với cùng kỳ năm 2019;

+ Nhiệt điện khí huy động 27,42 tỷ kWh, giảm 16,56% so với cùng kỳ năm 2019;

+ Nhiệt điện than huy động 97,29 tỷ kWh, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2019;

+ Nhiệt điện dầu huy động 1,04 tỷ kWh, tăng 33,02% so với cùng kỳ năm 2019;

+ Năng lượng tái tạo huy động 8,16 tỷ kWh, trong đó điện mặt trời đạt 7,23 tỷ kWh, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 9 tháng năm 2020, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 104,21 tỷ kWh, chiếm 56,22% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không tính EVNGENCO3 và các công ty cổ phần) đạt 60,42 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 32,59%.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN trong tháng 9/2020 đạt 19,93 tỷ kWh, tăng 1,05% so với tháng 8/2020 và tăng 8,41% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Điện cấp cho công nghiệp - xây dựng tăng 7,7%, điện cấp cho dịch vụ thương mại giảm 10,99%, điện cấp cho quản lý tiêu dùng tăng 13,17% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 9 tháng năm 2020, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN đạt 162,31 tỷ kWh, tăng 3,09% so với cùng kỳ năm 2019.

Sản lượng điện truyền tải tháng 9/2020 đạt 17,62 tỷ kWh, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng Trung - Bắc và Trung - Nam. Mức truyền tải cao nhất trên hệ thống truyền tải Bắc - Trung là 1.789MW và Trung - Nam là 2.627MW. Lũy kế 9 tháng năm 2020, sản lượng điện truyền tải đạt 154,84 tỷ kWh, tăng 2,6% so cùng kỳ năm trước.

Lưu lượng nước về các hồ thủy điện: Ở khu vực phía Bắc, do ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc và hoàn lưu bão vào cuối tháng 9, nước về các hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng đều ở mức khá tốt. Từ ngày 30/9 - 04/10/2020, các hồ Sơn La, Huội Quảng - Bản Chát, Hòa Bình và Thác Bà đã thực hiện mở các cửa xả theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, các lưu vực sông còn lại đang trong giai đoạn mùa lũ nhưng lượng nước về các hồ vẫn trong tình trạng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20 - 50 %, trong đó thấp nhất là khu vực Tây Nguyên với mức thiếu hụt từ 40-50%. Tổng dung tích hữu ích các hồ chứa của EVN tích được đến ngày 04/10/2020 khoảng 23,7 tỷ m3 , cao hơn cùng kỳ 2019 khoảng 4 tỷ m3 nước.

Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Đến hết tháng 9 năm 2020, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 66,11%; tỷ lệ tiền điện được thanh toán không bằng tiền mặt đạt 83,78%. Giải quyết yêu cầu khách hàng qua các kênh cung cấp dịch vụ, trong 9 tháng các đơn vị đã tiếp nhận trên 12,76 triệu yêu cầu dịch vụ điện, trong đó số yêu cầu tiếp nhận trực tiếp tại các phòng giao dịch khách hàng chiếm tỷ lệ 4,82%, tiếp nhận qua Trung tâm CSKH, Hành chính công, Dịch vụ công là 95,18%; riêng việc tiếp nhận và giải quyết qua kênh internet (Cổng Dịch vụ công quốc gia, website CSKH, App CSKH, Zalo…) là 1.393.395 yêu cầu tương đương 10,92%.

Tình hình lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Riêng trong 9 tháng đầu năm 2020, trên toàn quốc đã lắp đặt 33.606 dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1.146 MWp. Lũy kế tổng cộng đến nay, đã có 55.983 dự án điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành với tổng công suất 1.531 MWp, sản lượng điện đã phát lên lưới là 636,6 triệu kWh.

Về đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện: Trong 9 tháng đầu năm 2020 đã đưa vào vận hành thương mại dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng; phát hành chứng chỉ PAC dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng; nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng dự án Điện mặt trời Phước Thái 1 và thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh chuẩn bị phát điện dự án Điện mặt trời Sê San 4... Đối với các dự án lưới điện: Lũy kế 9 tháng năm 2020 đã khởi công 107 công trình và hoàn thành đóng điện 100 công trình lưới điện 110 - 500kV (gồm: 12 công trình 500kV, 11 công trình 220kV, 77 công trình 110kV). Cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo: đã khánh thành dự án cấp điện bằng cáp ngầm 22kV xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; đóng điện cáp ngầm 22kV xuyên biển ra đảo Trần (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) và đóng điện lưới cho xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai - xóm cuối cùng của tỉnh Thái Nguyên được cấp điện lưới quốc gia.

Một số mục tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2020

Trong 3 tháng cuối năm 2020, dự báo đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đà phục hồi của nền kinh tế nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của EVN nói riêng.

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, trong đó đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, Tập đoàn đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm và cả năm 2020 như sau:

- Vận hành an toàn, ổn định, tin cậy hệ thống điện và thị trường điện, huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống, bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết - thuỷ văn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi. Sẵn sàng các phương án chủ động phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện; ứng phó giảm thiểu thiệt hại, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa mưa bão. Tích cực tuyên truyền về việc thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong nhân dân.

- Vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt hệ thống lưới điện 500 kV Bắc - Nam.

- Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Phấn đấu hoàn thành phát điện 2 tổ máy dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, hoàn thành phát điện dự án Điện mặt trời Sê San 4; hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, gói thầu để phấn đấu khởi công các dự án: Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I và dự án cơ sở hạ tầng dùng chung cho Nhà máy điện tua-bin khí hỗn hợp Dung Quất I, III.

- Về đầu tư xây dựng lưới điện: Bám sát địa phương giải quyết vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng để tập trung thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2; tập trung thực hiện các công trình trọng điểm gồm: Các dự án phục vụ đấu nối, cấp điện thử nghiệm các Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, Nghi Sơn, Vân Phong; các dự án giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo; các dự án giải tỏa thủy điện Tây Bắc và nhập khẩu điện Lào; các dự án cấp điện cho phụ tải năm 2021...

- Các công tác trọng tâm khác: Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại EVNFinance, tổng kết 8 năm vận hành thị trường điện, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo bằng lưới điện quốc gia...

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Email: bantt@evn.com.vn

Điện thoại: 024.66946405/66946413; 	Fax: 024.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn

Fanpage: www.facebook.com/evndienlucvietnam